江西省环境保护厅

赣环发〔2014〕6号

江西省环境保护厅关于印发《江西省2014年大气污染防治实施计划》的通知

各设区市人民政府，省直各有关部门，各省直管试点县（市）人民政府：

经省政府同意，现将《江西省2014年大气污染防治实施计划》印发给你们，请认真组织实施。

江西省环境保护厅

2014年8月13日

(此件主动公开)

江西省2014年大气污染防治实施计划

为进一步加强我省大气污染防治工作，切实改善环境空气质量，根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，结合《江西省大气污染防治目标责任书》、《江西省落实大气污染防治行动计划实施细则》（赣府发〔2013〕41号）2014年工作要点，制订本实施计划。

- 一、总则

- （一）指导思想

以科学发展观为指导，以保障人民群众身体健康为出发点，以削减主要污染物排放为主线，以解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为重点，大力推进生态文明建设，把良好的生态环境作为改善民生的重要目标，深入贯彻落实党的十八届三中全会、2014年全国环境保护工作会及省委十三届七次、八次全会等会议精神，形成政府统领、企业施治、创新驱动、社会监督、公众参与的大气污染防治新机制，防范环境风险，增强环境承载能力，促进生态与经济协调发展，为建设富裕和谐秀美江西提供坚强保证。

（二）编制依据

1. 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

2. 《国务院办公厅关于印发大气污染防治行动计划重点工作部门分工方案的通知》（国办函〔2013〕118号）；

3. 《江西省大气污染防治目标责任书》；

4. 《江西省落实大气污染防治行动计划实施细则》（赣府发〔2013〕41号）；

5. 《江西省落实大气污染防治行动计划实施细则重点工作部门分工方案的通知》（赣府厅字〔2014〕35号）；

6、江西省2013年度环境统计有关资料。

（三）编制原则

1.目标可达原则。环境质量改善目标、主要污染物控制目标和重点任务及工程项目之间相互衔接，强化目标可达性、任务可行性和经济可承受性分析；对策措施充分考虑我省实际情况，具有可操作性。

2.系统控制原则。综合运用经济、法律和行政手段，从工程治理、产业结构调整、能源结构调整、技术进步、环境准入、监督管理等全过程制定本实施计划。

3.任务细化与项目落地原则。采取多污染物协同控制的途径，明确细化不同污染物的防控目标、要求和任务，编制详细的减排项目清单，落实减排项目至具体污染源，并将任务和项目作为本实施计划的主要内容。

4.目标分解与责任落实原则。将大气污染防治目标层层分解至市、县（区），将工作任务、工程项目落实到具体责任部门、企业和责任人；设置辅助性监测和支持指标，明确工作重点和方向，便于自查和核查。

## 二、现状与问题分析

（一）环境空气质量改善情况

2013年，全省城市环境空气中可吸入颗粒物PM10平均浓度为0.077 mg/m3，其中南昌市PM2.5平均浓度为0.070 mg/m3，11个设区市中只有景德镇市和吉安市达到二级标准要求（GB3095-2012）。南昌市2013年共发布365天监测数据，空气质量优良天数为222天，优良率为60.8%，考核基准2012年，全省城市环境空气中可吸入颗粒物PM10平均浓度为0.064 mg/m3，达到二级标准要求。11个设区市除南昌外其余均达到二级标准要求。（详见下表）

江西省2012-2013年度颗粒物年均值浓度情况一览表   单位：mg/m3

| 监测项目 城市名称 | PM10 |  | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012年 | 2013年 | 2013年 |
| 南昌市 | 0.087 | 0.116 | 0.070 |
| 景德镇市 | 0.065 | 0.067 |  |
| 萍乡市 | 0.069 | 0.073 |  |
| 九江市 | 0.062 | 0.077 |  |
| 新余市 | 0.057 | 0.080 |  |
| 鹰潭市 | 0.064 | 0.071 |  |
| 赣州市 | 0.058 | 0.071 |  |
| 吉安市 | 0.062 | 0.068 |  |
| 宜春市 | 0.063 | 0.075 |  |
| 抚州市 | 0.065 | 0.074 |  |
| 上饶市 | 0.057 | 0.074 |  |
| 全省 | 0.064 | 0.077 | 0.070 |

（二）主要大气污染物排放现状

1.二氧化硫排放情况。2013年，全省废气中二氧化硫排放总量557703吨，其中工业排放量540701吨，占总排放量的96.95%。工业行业中排放量比重排前的两个行业分别是电力和钢铁，其中工业电力行业排放二氧化硫排放量134419 吨，所占总排放量的24.10%；钢铁行业排放量111891吨，占总排放量的20.06%。生活二氧化硫排放量16994吨，占总排放量的3.04%。集中式二氧化硫排放量8吨，占总排放量的0.01%。江西省废气中二氧化硫情况见下表。

江西省废气中二氧化硫排放情况一览表

| - 项目 - 年份 | - 二氧化硫排放量（万吨） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 合计 | - 工业 |  |  | - 生活 | - 集中式 |
|  |  | 电力 | 钢铁 | 其他工业 |  |  |
| 2013 | 55.77 | 13.44 | 11.19 | 29.44 | 1.70 | 0.0008 |
| 所占份额（%） |  | 24.10 | 20.06 | 52.79 | 3.04 | 0.01 |

2013年，各设区市二氧化硫排放情况如下：

各设区市二氧化硫排放情况表

| 设区市名称 | 总量（吨） | 工业（吨） | 城镇生活（吨） | 集中式治理设施（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市 | 41398 | 40748 | 648 | 1 |
| 景德镇市 | 28434 | 25170 | 3264 | 0 |
| 萍乡市 | 90455 | 90051 | 403 | 0 |
| 九江市 | 100527 | 93816 | 6705 | 5 |
| 新余市 | 58515 | 58335 | 180 | 0 |
| 鹰潭市 | 18951 | 18937 | 14 | 0 |
| 赣州市 | 54071 | 52420 | 1651 | 0 |
| 吉安市 | 36607 | 35374 | 1233 | 0 |
| 宜春市 | 72680 | 71715 | 965 | 0 |
| 抚州市 | 20476 | 19748 | 728 | 0 |
| 上饶市 | 35589 | 34386 | 1203 | 0 |
| 合计 | 557703 | 540702 | 16994 | 8 |

2．氮氧化物排放情况。2013年，全省废气中氮氧化物排放总量570407 吨，其中工业排放量345744吨，占总排放量的60.61%。工业行业中排放量比重排前的两个行业分别是电力和水泥，其中电力行业氮氧化物排放量162660吨，占总排放量的28.52%；水泥行业排放量80067吨，占总排放量的14.04%。机动车排放量221291吨，占总排放量的38.80% 。生活氮氧化物排放量3351吨，占总排放量的0.60%。集中式氮氧化物排放量20吨，占总排放量的0.01%。江西省废气中氮氧化物情况见下表。

江西省废气中氮氧化物排放情况一览表

| - 项目 - 年份 | - 氮氧化物排放量（万吨） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 合计 | - 工业 |  |  | - 机动车 | - 生活 | - 集中式 |
|  |  | 电力 | 水泥 | 其他工业 |  |  |  |
| 2013 | 57.04 | 16.27 | 8.01 | 10.29 | 22.13 | 0.34 | 0.002 |
| 所占份额（%） |  | 28.52 | 14.04 | 18.04 | 38.80 | 0.60 | 0.01 |

2013年，各设区市氮氧化物排放情况如下：

各设区市氮氧化物排放情况表

| 设区市名称 | 总量（吨） | 工业（吨） | 城镇生活（吨） | 机动车（吨） | 集中式治理设施（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市 | 52024 | 18592 | 64 | 33364 | 4 |
| 景德镇市 | 26525 | 17202 | 480 | 8843 | 0 |
| 萍乡市 | 34255 | 26678 | 40 | 7537 | 0 |
| 九江市 | 80104 | 58558 | 1919 | 19616 | 11 |
| 新余市 | 35115 | 22851 | 41 | 12223 | 0 |
| 鹰潭市 | 21369 | 14893 | 14 | 6461 | 1 |
| 赣州市 | 50717 | 27355 | 208 | 23155 | 0 |
| 吉安市 | 48179 | 22000 | 113 | 26065 | 1 |
| 宜春市 | 126300 | 92689 | 190 | 33421 | 0 |
| 抚州市 | 29974 | 4829 | 91 | 25055 | 0 |
| 上饶市 | 65850 | 40096 | 191 | 25562 | 1 |
| 合计 | 570407 | 345744 | 3351 | 221292 | 20 |

３．废气中烟（粉）尘排放情况。2013年，全省废气中烟（粉）尘排放总量323813吨，其中工业排放量292887吨，占总排放量的90.45%。工业行业中排放量比重排前的两个行业分别是非金属矿石制品业和黑色金属冶炼业，其中非金属矿石制品业排放烟（粉）尘排放量129872 吨，所占总排放量的40.12%；黑色金属冶炼业排放量30847吨，占总排放量的9.51%。机动车排放量25337吨，占总排放量的1.72%。 生活烟（粉）尘排放量55780吨，占总排放量的7.82%。集中式烟（粉）尘排放量11吨，占总排放量的0.01%。江西省废气中烟（粉）尘情况见下表。

江西省废气中烟（粉）尘排放情况一览表

| - 项目 - 年份 | - 烟（粉）尘排放量（万吨） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 合计 | - 工业 |  |  | - 机动车 | - 生活 | - 集中式 |
|  |  | 非金属矿石制品业 | 黑色金属冶炼业 | 其他工业 |  |  |  |
| 2013 | 32.38 | 12.99 | 3.08 | 10.29 | 2.53 | 5.58 | 0.001 |
| 所占份额（%） |  | 40.12 | 9.51 | 40.83 | 1.72 | 7.82 | 0.01 |

2013年各设区市烟（粉）尘排放情况如下

各设区市烟（粉）尘排放情况表

| 设区市名称 | 总量（吨） | 工业（吨） | 城镇生活（吨） | 机动车（吨） | 集中式治理设施（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市 | 12957 | 9458 | 254 | 3235 | 9 |
| 景德镇市 | 10717 | 9544 | 240 | 932 | 0 |
| 萍乡市 | 40490 | 39713 | 136 | 641 | 0 |
| 九江市 | 36188 | 32227 | 2191 | 1770 | 0 |
| 新余市 | 31173 | 29894 | 31 | 1249 | 0 |
| 鹰潭市 | 4339 | 3732 | 15 | 592 | 0 |
| 赣州市 | 56625 | 53013 | 168 | 3444 | 0 |
| 吉安市 | 20597 | 16768 | 337 | 3492 | 0 |
| 宜春市 | 43950 | 38714 | 1206 | 4030 | 0 |
| 抚州市 | 38459 | 34658 | 455 | 3346 | 0 |
| 上饶市 | 28798 | 25404 | 546 | 2848 | 0 |
| 合计 | 323813 | 292887 | 5580 | 25337 | 11 |

经环保部核算审定，2013年，我省二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比上年下降1.76%和1.16%，两项指标均超额完成国家下达的年度减排目标任务。截止2013年底，全省二氧化硫、氮氧化物排放总量分别完成“十二五”减排任务的82.11%和29.38%。氮氧化物虽未赶上序时进度，但超过了全国平均水平。

## 三、年度目标

（一）年度环境空气质量改善目标

全省大气污染防治初见成效，环境空气质量比2013年度继续好转，全省PM10浓度比2013年下降1.0%。其中，抚州与去年持平，鹰潭PM10浓度比2013年下降0.5%，吉安、景德镇、新余、赣州、九江、上饶PM10浓度比2013年下降1.0%，南昌、宜春、萍乡PM10浓度比2013年下降 2 %，南昌PM2.5浓度比2013年下降 2 %。

（二）年度主要大气污染物排放控制目标

- 2014年预计全省GDP同比 增长10%，单位GDP能耗下降3%，煤炭占能源消费总量75%。全省2014年火力发电量同比增长10%，水泥及熟料产量均增长10%，生铁产量持平。经测算，全社会煤炭消耗量为8663.58万吨。

- 根据物料衡算法和排放强度法以及全省2014年宏观经济运行主要指标数据及工业主要产品产量预测：全省2014年二氧化硫新增量2.85万吨（其中电力、钢铁行业、非电非钢其他行业新增量分别为：1.34万吨、0万吨、1.51万吨），氮氧化物新增量4.81万吨（其中电力、水泥行业、非电非水泥其他行业新增量分别为：1.62万吨、0.88万吨、0.31万吨）。

根据控制目标和新增量预测数据，2014年全省需完成的二氧化硫和氮氧化物动态削减任务分别3.41万吨和6.41万吨。

2014年各设区市主要污染物减排目标

单位：%

| 设区市 | 二氧化硫 削减目标 | 氮氧化物 削减目标 | 烟（粉）尘削减目标 | 挥发性有机物削减目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌 | 5.00% | 4.00% | 0.0% | 0.0% |
| 景德镇 | -5.00% | -2.00% | 0.0% | 0.0% |
| 萍乡 | 2.00% | -4.50% | 0.0% | 0.0% |
| 九江 | 3.00% | 7.00% | 0.0% | 0.0% |
| 新余 | 1.00% | 0.00% | 0.0% | 0.0% |
| 鹰潭 | 3.00% | 5.00% | 1.0% | 0.0% |
| 赣州 | 0.00% | 3.00% | 0.0% | 0.0% |
| 吉安 | 1.50% | 3.50% | 0.0% | 0.0% |
| 宜春 | 5.00% | 6.50% | 0.0% | 0.0% |
| 抚州 | -2.00% | 2.00% | 0.0% | 0.0% |
| 上饶 | -3.00% | 3.00% | 0.0% | 0.0% |

- 注：“-”表示削减目标不减反增

## 四、年度工作任务

（一）加大综合治理力度，减少多污染物排放

1.燃煤小锅炉淘汰。加大城市及周边现有燃煤发电机组的改造力度。加快推进集中供热、“煤改电”工程建设，切实落实气源，有序实施“煤改气”项目，今年重点完成九江市维科印染有限公司等企业37台燃煤锅炉的淘汰任务。

2.重点行业脱硫、脱硝、除尘设施建设。新建和改造燃煤机组、钢铁烧结机完成脱硫治理、拆除旁路；燃煤电厂、水泥厂完成脱硝治理；燃煤电厂、水泥、钢铁等行业完成除尘设施升级改造；石化行业完成有机废气综合治理；全省所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉实施脱硫；除循环流化床锅炉以外的燃煤机组安装脱硝设施，新型干法水泥窑实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施；燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施实施升级改造。今年重点完成江西中电投新昌发电有限公司等43个工业二氧化硫治理项目、江西晨鸣纸业有限责任公司等56个工业氮氧化物治理项目以及江西大唐国际新余发电有限责任公司等13个工业烟粉尘治理项目。

3.工业挥发性有机物治理。力争在2015年1月1日前，全省加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理。石化企业全面推行“泄露检测与修复”技术，完成有机废气综合治理。

4.城市扬尘污染控制。加强施工工地扬尘环境监管，建立扬尘控制责任体系。积极推进绿色施工，城市建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区应进行地面硬化和洒水，运输车辆应清洗洁净驶出工地,且密闭运输。今年年底前，各地要将施工扬尘控制情况纳入施工工地标准化管理。大型煤堆、料堆应封闭储存或建设防风抑尘设施。推广道路机械化清扫等低尘作业，到2015年，南昌市城市建成区主要车行道机扫率达到65%以上，其他设区城市建成区主要车行道机扫率达到50%以上。

5.移动源污染防治。采取划定禁行区域、经济补偿等方式，逐步淘汰黄标车和老旧车辆。到今年年底，各设区市实施“黄标车”限行区域应达到城市建成区面积50%以上，并逐步在县级中心城区推行。深入贯彻实施《江西省机动车排气污染防治条例》，加强在用机动车年度检验，规范管理环检机构。对不达标车辆，环境保护部门不得发放环保合格标志，公安交管部门不得核发机动车安全技术检验合格标志，交通运输部门不得办理机动车营运定期审验手续，不得上路行驶。推广安装电子环保标志。鼓励出租车每年更换高效尾气净化装置。开展工程机械等非道路移动机械和船舶的污染控制。加快机动车污染防治监管体系和队伍建设。

（二）调整优化产业结构，推动产业转型升级

1.淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，分区域明确落后产能淘汰任务。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，到2014年，提前一年完成国家下达的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。今年年底前完成进贤岚湖第二水泥有限公司￠3.6×12米机立窑生产线等52个落后产能项目的淘汰任务。

2.压缩过剩产能。严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目，建立以节能环保标准促进 “两高”行业过剩产能退出的机制。制定财政、土地、金融等扶持政策，支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展。发挥优强企业对行业发展的主导作用，通过跨地区、跨所有制、跨行业企业兼并重组，推动过剩产能压缩。

（三）推行清洁生产。以钢铁、建材、石化、化工、水泥、制药、有色、火电等大气重污染行业为主，加快实施清洁生产审核，推进南昌南方水泥有限公司等17家企业清洁生产。

（四）加快调整能源结构，增加清洁能源供应

1.控制煤炭消费总量。按照国家要求，完成节能降耗目标。通过逐步增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。南昌、九江区域实现煤炭消费总量负增长。

2.煤炭清洁利用。加大天然气、液化石油气、煤制天然气供应。积极有序发展水电，开发利用地热能、风能、太阳能、生物质能和核能。逐步提高城市清洁能源使用比重。优化天然气使用方式，新增天然气优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目。支持南昌、九江区域现有工业企业的燃煤设施改用天然气或由周边电厂供汽供电。提高煤炭洗选比例，新建煤矿应同步建设煤炭洗选设施，现有煤矿要加快建设与改造，禁止进口高灰份、高硫份的劣质煤炭，限制高硫石油焦的进口。

（五）优化产业空间布局

按照主体功能区划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大建设项目原则上布局在优先开发区和重点开发区。科学制定并严格实施城市规划，强化城市空间管制要求和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局，禁止随意调整和修改城市规划，形成有利于大气污染扩散的城市和区域空间格局。结合化解过剩产能、节能减排和企业兼并重组，今年完成江西武藏野有限公司等10家企业的搬迁改造。

（六）提高环境监管能力，加大环保执法力度

1.提高环境监管能力。整合现有资源，构建环境要素齐全、技术设备先进、基础数据完备、应用系统互联、信息共享的智能化的全省生态环境执法监控平台，提升大气污染综合监管能力和水平。将环境空气质量监测站点建设及其运行和监管经费纳入各级财政预算予以保障。按照标准化建设要求，加大全省各级环境监测、信息、应急、监察等能力建设力度。加强各种大气污染治理设施运行及管理情况监督监察，确保污染物稳定达标排放和运行管理规范，严厉查处不及时整改或各种超标排污行为。加强空气质量风险隐患监察，确保环境安全。严格环保执法，认真查处群众投诉环境保护案件，维护群众环境权益。

2.加大环保执法力度。2013年10月至2014年3月，江西省环保厅在全省范围内组织开展了为期5个月的大气污染防治专项执法检查工作。下一步要确定今年大气污染专项执法检查任务要求，进一步加强联合执法，增强合力。在政府的统一领导和部署下，会同工信、城建、工商、公安（交警）、供电、金融等部门联合行动，共同执法，形成合力。

（七）建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气

1.建立监测预警体系。环境保护部门加强与气象部门的合作，建立大气环境监测和信息共享、大气环境污染预报预警联合会商和服务产品联合发布、重大大气污染事件联合调查和评估机制、重污染天气监测预警体系。到2015年，完成省级和南昌、九江市重污染天气监测预警系统建设，其他设区市于2017年底前完成建设。到2015年底，完成各设区市重点污染源在线监控体系和细颗粒物监测点建设。

2.制定完善应急预案。各设区市政府制定和完善应对重污染天气应急预案，并向社会公布。应急预案应落实责任主体，明确应急组织机构及其职责、预警预报及响应程序、应急处置及保障措施等内容，按不同污染等级确定企业限产停产、机动车和扬尘管控、中小学校停课及可行的气象干预等应对措施。各地应根据应急预案内容组织开展重污染天气应急演练。

3.及时采取应急措施。将重污染天气应急响应纳入各级政府突发事件应急管理体系，实行政府主要负责人负责制。各地要根据重污染天气的预警等级，及时启动应急预案。

## 五、年度重点工程项目及投资。

汇总各设区市上报情况，我厅确定了对实现2014年度环境空气质量改善目标起到主要支撑作用的重点工程项目，同时明确其投资需求、资金筹措渠道和本年度可产生的减排效益。重点工程项目包括燃煤工业锅炉淘汰、工业二氧化硫治理、工业氮氧化物治理、工业烟粉尘治理、工业挥发性有机物治理、油气回收、落后产能淘汰、过剩产能压缩、重点行业清洁生产、重污染企业环保搬迁改造、能力建设、监测预警应急体系建设等12类。其中油气回收项目包括加油站、储油库以及油罐车油气回收项目。（各类项目按照附表1至13格式汇总）

附表1

燃煤工业锅炉淘汰项目清单

| 序号 | 市（县） | 单位 名称 | 锅炉 编号 | 锅炉 型号 | 锅炉 用途 | 规模(蒸吨) | 耗煤量（吨/年） | 淘汰方式 | 减排量（吨/年） |  |  | 总 投 资（万） | 其 中 |  |  |  |  | 淘汰时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟粉尘 （吨/年） | 二氧 化硫 （吨/年） | 氮氧化物（吨/年） |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 （万） | 银行 贷款 |  |
| 1 | 浔阳区 | 九江市维科印染有限公司 |  | SHC20-2.5/400-AⅡ | 加热蒸汽 | 20 | 25028.57 | 淘汰 | 5005.71 | 212.74 | 185.21 |  |  |  |  |  |  | 2014.3 |
| 2 | 浔阳区 | 九江市维科印染有限公司 |  | SHF20-2.5/400-AⅡ | 加热蒸汽 | 20 | 25028.57 | 淘汰 | 5005.71 | 212.74 | 185.21 |  |  |  |  |  |  | 2014.3 |
| 3 | 浔阳区 | 九江市维科印染有限公司 |  | SHF10-1.3/194-AⅡ | 加热蒸汽 | 10 | 12514.29 | 淘汰 | 2502.89 | 106.37 | 92.61 |  |  |  |  |  |  | 2014.3 |
| 4 | 彭泽县 | 九江之江化工有限公司 |  | DZL6-1.6-AⅡ | 加热蒸汽 | 10 | 8640 | 淘汰 | 1728 | 73.44 | 63.94 |  |  |  |  |  |  | 2014.9 |
| 5 | 彭泽县 | 江西禾益化工有限公司 |  | QXG40-AⅡ | 加热导热油 | 1 | 7200 | 淘汰 | 1440 | 61.2 | 53.28 | 300 |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 6 | 彭泽县 | 江西华孚纺织有限公司 |  | DZL4-1.25-AⅡ | 加热蒸汽 | 4 | 6320.34 | 淘汰 | 1264.07 | 53.72 | 46.77 |  |  |  |  |  |  | 2014.7 |
| 7 | 景德镇市浮梁县 | 景德镇特地陶瓷有限公司 | 1#，2# | 3.6米煤气发生炉 | 制造水煤气 | 1650 | 13500 | 实施清洁能源替代（天然气） |  | 306 | 251.23 | 1250 |  |  |  | 1250 |  | 2014.12 |
| 8 | 新余市高新区 | 巨能带钢有限责任公司 |  | LSG1.0-0.7-AⅡ | 生产 | 1 | 900 | 生物质 |  | 8.4 | 4.2 | 13 |  |  | 3 | 10 |  | 2014.8 |
| 9 | 新余市高新区 | 新余市润和肉类食品有限公司 | 09A413001 | DZL4-1.25-A II | 生产 | 4 | 450 | 生物质 |  | 4.2 | 2.1 | 52 |  |  | 12 | 40 |  | 2014.8 |
| 10 | 新余市高新区 | 信诚高档面料开发有限公司 | 11326 | DZL4-1.25-A II | 生产 | 4 | 2500 | 生物质 |  | 31.2 | 15.6 | 52 |  |  | 12 | 40 |  | 2014.8 |
| 11 | 新余市高新区 | 钢城实业有限公司 |  | DZL2-1.25-AⅡ | 生产 | 2 | 660 | 生物质 |  | 4.99 | 2.6 | 26 |  |  | 6 | 20 |  | 2014.8 |
| 12 | 新余市渝水区 | 新余市华程金属制品有限公司 |  | LHC0.5—0.4-AⅡ | 生产 | 0.5 | 60 | 生物质 |  | 1.3 | 0.7 | 6.5 |  |  | 1.5 | 5 |  | 2014.8 |
| 13 | 赣县 | 赣州市 永源稀土有限公司 | 11203607002013100135 | DZL4-13-WⅡ；DZL2-1.25-WⅡ3 | 蒸气 | 6 | 1794 | 清洁能源 | 8.0 | 48.8 | 10.5 | 60 |  |  | 14 | 46 |  | 2014 |
| 14 | 赣县 | 赣州腾远钴业有限公司 |  | SZL4-1.25-WA，DZL4-1.25 | 蒸气 | 6 | 3711 | 清洁能源 | 16.6 | 100.95 | 29.5 | 200 |  |  | 50 | 150 |  | 2014 |
| 15 | 黎川县 | 黎川县兴隆竹业有限公司 |  | DZL2-1.25-AII |  | 2.0 | 13571 | 关闭 | 259.86 | 8.08 | 2.43 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 16 | 黎川县 | 江西华裕竹制品有限公司 |  | DZL4-1.25-AII |  | 4.0 | 15000 | 关闭 | 1413.6 | 95.3 | 28.7 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 17 | 南丰县 | 南丰县志飞鬃刷有限公司 |  |  | 蒸煮鬃毛 | 2 | 1200 | 关停 | 25.92 | 51 | 3.38 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 18 | 乐安县 | 江西山高制药有限公司城区老厂 |  |  | 生产用 | 4T | 200 | 停止使用 | 7.5 | 9.6 | 0.58 |  |  |  |  |  |  | 2015 |
| 19 | 乐安县 | 江西乐安制药厂 |  |  | 生产、生活用 | 2T | 4800 | 关闭 | 266 | 153.5 | 36.9 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 20 | 广昌县 | 广昌县青桐藕粉厂 |  | 热风炉 |  |  | 300 | 全厂关闭 |  | 15.3 | 0.882 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 21 | 抚州市高新区 | 江西华艺服装有限公司 | 03168-13 | DZL2-1.25 | 整烫衣服 | 2 | 300 | 清洁能源 (电能 | 0.6 | 2.65 | 2.4 | 50 |  |  |  | 50 |  | 2014.4 |
| 22 | 南城县 | 南城县黄国财造纸厂 |  | DZL2 |  | 2 | 320 | 关闭 | 12 | 15.36 | 0.94 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 23 | 南城县 | 南城县徐家山坳手工纸 |  | DZL2 |  | 2 | 480 | 关闭 | 18 | 23.04 | 1.41 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 24 | 南城县 | 江西南城红都化工有限公司 |  | DZL4 |  | 4 | 1500 | 关闭 | 56 | 75.8 | 4.6 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 25 | 南城县 | 南城县金达色织有限公司 |  | DZL2 |  | 2 | 800 | 关闭 | 30 | 38.25 | 2.2 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 26 | 东乡县 | 东乡高信化工有限责任公司 |  | SHF12-13/350 | 提供蒸汽 | 12 | 11860 | 全厂关闭 | 157 | 329 | 43.9 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 27 | 南昌市 | 江西洪都钢厂 |  |  | ①煤气发生炉； ②退火炉 |  | 2-3 | ①关停淘汰 ②改气。 | 80 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 2014.4 |
| 28 | 南昌市 | 南昌统一企业有限公司 |  | 3台SZL10-1.25-AⅡ |  | 30 |  | 改气 | 10 |  |  | 1010 |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 29 | 南昌市 | 江西川奇药业有限公司 |  | SZL4-1.27-A2 |  | 4 |  | 改气 | 8 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 30 | 南昌市 | 江铃汽车股份有限公司 |  | 2台DZL4-13 |  | 8 |  | 关停报废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 31 | 永丰县 | 江西永祥纸业有限公司 |  |  | 提供生产所需要的热能 | 6吨 | 5252吨 | 关闭 | 烟粉尘98.99吨/年、二氧 化硫120吨/年、氮氧化物20.1吨/年 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 2014.10 |
| 32 | 永丰县 | 江西泰丰纸业有限公司 |  |  | 提供生产所需要的热能 | 4吨 | 2522吨 | 关闭 | 烟粉尘48.5吨/年、二氧 化硫80.97吨/年、氮氧化物9.991吨/年 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2014.10 |
| 33 | 永丰县 | 江西龙天勇有色金属有限公司 |  |  | 提供生产所需要的热能 | 10吨 | 5000吨 | 使用天然气 | 烟粉尘11吨/年、二氧 化硫80吨/年、氮氧化物13.5吨/年 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 2014.12 |
| 34 | 永丰县 | 江西天晟化工有限公司 |  |  | 提供生产所需要的热能 | 6吨 | 5000吨 | 使用天然气 | 烟粉尘29吨/年、二氧 化硫96吨/年、氮氧化物14吨/年 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 2014.12 |
| 35 | 永丰县 | 江西祥盛有色金属有限公司 |  |  | 提供生产所需要的热能 | 4吨 | 3500吨 | 使用天然气 | 烟粉尘12.88吨/年、二氧 化硫73吨/年、氮氧化物9.4吨/年 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 2014.12 |
| 36 | 永丰县 | 江西源丰有色金属有限公司 |  |  | 提供生产所需要的热能 | 4吨 | 2318.2吨 | 使用天然气 | 烟粉尘78.23吨/年、二氧化硫8.93吨/年 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 2014.12 |
| 37 | 遂川县 | 江苏三笑集团遂川日化有限公司 |  |  | 蒸汽 | 4.0 | 1450 | 全厂关闭 | 二氧化硫：34.8吨；氮氧化物：4.85吨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |

附表2

工业二氧化硫治理项目清单

| 序号 | 市（县） | 所属 行业 | 企业 名称 | 生产设施名称及编号 | 设备 规模 | 治理 措施 | 综合脱硫效率 | 减排量（吨/年） | 总投资 （万元） | 其 中 |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 （万元） | 银行 贷款 （万元） |  |
| 1 | 南昌市 | 电力 | 江西中电投新昌发电有限公司 | 2#机组 | 70万机组 | 取消烟气旁路改造工程 | 95% | 2600 | 1730 |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 2 | 南昌市 | 造纸业 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 燃煤锅炉 |  | 炉外脱硫工程 | 85% | 7800 | 7000（脱硫脱硝总投资） |  |  |  |  |  | 2014.4 |
| 3 | 南昌市 | 钢铁业 | 方大特钢科技股份有限公司 | 1#、2#两台8平方米年产90万吨球团竖炉新上脱硫设施。 |  | 湿法脱硫 | 70% |  | 4500 |  |  |  |  |  | 2014.11 |
| 4 | 湖口县 | 钢铁行业 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 6#烧结机 | 238平方米 | 新建脱硫设施 | 85% | 1262.47 |  |  |  |  |  |  | 2014.10 |
| 5 | 九江市 | 电力行业 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 1#机组 | 5万千瓦时 | 新建脱硫设施 | 85% | 200 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 6 | 景德镇市 | 火电 | 景德镇发电厂 | 1# | 660MW | 湿法脱硫 | 90% | 18221 | 9000 |  |  |  | 9000 |  | 2014 |
| 7 | 景德镇市 | 火电 | 景德镇发电厂 | 2# | 660MW | 湿法脱硫 | 90% | 21895 | 9000 |  |  |  | 9000 |  | 2014 |
| 8 | 乐平市 | 无机碱制造 | 江西世龙实业股份有限公司 | 1# | 25MW | 循环流化床 | 68% | 1603 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 9 | 乐平市 | 无机碱制造 | 江西世龙实业股份有限公司 | 2# | 25MW | 循环流化床 | 68% | 1605 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 10 | 新余 | 钢铁 | 新余钢铁有限公司 | 4#烧结机 | 115MW | 石灰石-石膏法 | 70% | 2586 | 3200 |  |  |  |  | 3200 | 2014.11 |
| 11 | 分宜县 | 电力 | 中电投江西电力有限公司分宜发电厂 | 9#机组 | 330MW | 炉外湿法脱硫 | 85% | 2315 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 2014.6 |
| 12 | 新余 | 炼铁 | 新余市泰利矿产品有限公司 | 链篦机-回转窑 | 20万吨/年 | 新建脱硫设施 | 70% | 317.6 | 556 |  |  |  | 200 | 356 | 2014.6 |
| 13 | 新余 | 炼铁 | 新余市金珠矿业有限责任公司 | 焙烧竖炉 | D4800×24000mm | 双碱法脱硫 | 70% | 800 | 480 |  |  |  | 480 |  | 2014.5 |
| 14 | 新余 | 火电 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 301号机组 | 220MW | （石灰石-石膏湿法脱硫，有旁路）脱硫增效，旁路封堵 | 90% | 603 | 62.5 |  |  |  | 62.5 |  | 2015.5 |
| 15 | 新余 | 火电 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 302号机组 | 220MW | （石灰石-石膏湿法脱硫，有旁路）脱硫增效，旁路封堵 | 90% | 526 | 62.5 |  |  |  | 62.5 |  | 2014.12 |
| 16 | 贵溪 | 火力 发电 | 贵溪发电有限责任公司 | 6号 机组 | 300MW | 取消 旁路，管理减排 | 90 | 1200 | 30 |  |  |  |  |  | 2014.7 |
| 17 | 青原区 | 火力 发电 | 华能井冈山电厂 | 2# | 300Mw | 取消脱硫烟气旁路 | 95 | 912.6 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 18 | 青原区 | 火力 发电 | 华能井冈山电厂 | 4# | 660Mw | 取消脱硫烟气旁路 | 95 | 2748.9 |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 19 | 新干县 | 制盐 | 中盐新干盐化有限公司 | 1# | 12 Mw | 提高脱硫设施投运率和脱硫效率，确保稳定达标排放 | 70 | 395.7 |  |  |  |  |  |  | 2014.10 |
| 20 | 丰城市 | 电力行业 | 国电丰城发电有限公司 | 3 | 34 | 已建脱硫设施 | 90 | 4392 | 8700 |  |  |  |  | 8700 | 2014.11 |
| 21 | 丰城市 | 电力行业 | 国电丰城发电有限公司 | 4 | 34 | 已建脱硫设施 | 90 | 4082.666667 | 8700 |  |  |  |  | 8700 | 2014.11 |
| 22 | 丰城市 | 电力行业 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 5 | 70 | 已建脱硫设施 | 90 | 1280.666667 | 16000 |  |  |  | 16000 |  | 2014.11 |
| 23 | 丰城市 | 电力行业 | 丰城矿务局电业有限责任公司 | 1 | 0.6 | 已建脱硫设施 | 85 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 24 | 丰城市 | 电力行业 | 丰城矿务局电业有限责任公司 | 2 | 0.6 | 已建脱硫设施 | 85 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 25 | 丰城市 | 电力行业 | 丰城矿务局电业有限责任公司 | 3 | 0.6 | 新建脱硫设施 | 85 | 721.82 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 26 | 丰城市 | 电力行业 | 江西省丰城新洛电业有限公司 | 1 | 0.6 | 已建脱硫设施 | 70 | 508.2 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 27 | 丰城市 | 电力行业 | 江西省丰城新洛电业有限公司 | 2 | 0.6 | 已建脱硫设施 | 70 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 28 | 樟树 | 日用陶瓷制品制造 | 樟树市三星陶瓷有限公司 |  |  | 煤改气 | 100 | 300.11 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 29 | 奉新 | 非金属矿物质制品 | 江西省琨轮砂轮有限公司 |  |  | 煤改气 | 100 | 58.3 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 30 | 奉新 | 有色金属 | 江西金利铝业有限公司 |  |  | 油改气 | 100 | 37.9 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 31 | 高安 | 建材 | 江西普京陶瓷有限公司 |  |  | 窑炉尾气脱硫 | 63.3 | 183.92 | 120 |  |  |  | 120 |  | 2014.4 |
| 32 | 高安 | 建材 | 江西新景象陶瓷有限公司 |  |  | 窑炉尾气脱硫 | 63.3 | 173.3 | 130 |  |  |  | 130 |  | 2014.4 |
| 33 | 会昌 | 轻化 | 江西九二盐业 | 循环流化床锅炉 | 75Ｔ/h | 将炉内脱硫改造为炉外脱硫 | ≥97% | 160 | 305.3 |  |  |  | 305.3 |  | 2014.11 |
| 34 | 赣县 | 火电 | 华能瑞金电厂 |  | 350 | 取消旁路 | 90 | 922.48 |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 35 | 赣县 | 火电 | 华能瑞金电厂 |  | 350 | 取消旁路 | 90 | 1219.23 |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 36 | 上饶市余干县 | 火力发电 | 国电黄金埠发电有限公司 | 1号机组 | 60万千瓦 | 建脱硫设施改造（取消烟气旁路） | 95％ | 1450 | 500 |  |  |  | 500 |  | 2014.4 |
| 37 | 黎川县 | 陶瓷 | 江西美佳陶瓷有限公司 |  | 年用煤6070吨 | 煤改气 |  | 187.24 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 38 | 黎川县 | 陶瓷 | 黎川县家乐瓷业有限公司 |  | 年用煤4607吨 | 煤改气 |  | 163 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 39 | 资溪县 | 生物制药 | 资溪县新生命药业有限公司 | 工业燃煤锅炉 1号 | 水膜除尘对应2蒸吨/h | 已建脱硫设施改造 | 40% | 20 | 6 |  |  |  | 6 |  | 2015.2 |
| 40 | 抚州市高新区 | 汽车行业 | 江西江铃集团轻型汽车有限公司 |  | 6t/h | 新建脱硫设施（水膜除尘 | 87% | 10 | 5.9 |  |  |  | 5.9 |  | 2014 |
| 41 | 南城县 | 医药化工 | 江西赣亮医药原料有限公司 | 燃煤锅炉 | 10吨 | 改造前除尘一体化，改造后双碱法脱硫 | 90% | 150 | 50 |  |  |  | 50 |  | 2014 |
| 42 | 湘东区 | 钢铁 | 萍乡萍钢钢铁有限公司 | 4#烧结机 | 150.9万吨/年 | 新建脱硫设施 | 70% | 1500 | 1820 |  |  |  | 1820 |  | 2014 |
| 43 | 安源区 | 钢铁 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 3﹟烧结机 | 170万吨/年 | 新建脱硫设施 | 70% | 3000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2014 |

附表3

工业氮氧化物治理项目清单

| 序号 | 市（县） | 所属 行业 | 企业 名称 | 生产设施名称及编号 | 设备 规模 | 治理 措施 | 综合脱硝效率 （%） | 减排量 （吨/年） | 总投资 （万元） | 其 中 |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 （万元） | 银行 贷款 |  |
| 1 | 南昌市 | 电力 | 江西中电投新昌发电有限公司 | 2#机组 | 70万机组 | 取消烟气旁路改造工程 | 70 | 2000 | 1730 |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 2 | 南昌市 | 造纸业 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 燃煤锅炉 |  | 炉外脱硝工程 | 40 | 470 | 7000（脱硫脱硝总投资） |  |  |  |  |  | 2014.4 |
| 4 | 九江市 | 电力行业 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 1#机组 | 5万千瓦 | 新建烟气脱硝 | 70 | 173.3 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 5 | 九江市 | 电力行业 | 中国国电集团公司九江发电厂 | 5#机组 | 350万千瓦 | 新建低氮燃烧 | 88 | 7031.2 |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 6 | 九江县 | 水泥行业 | 九江鑫山水泥有限公司 | - | 4500 | 新建烟气脱硝 | 70 | 345.45 |  |  |  |  |  |  | 2014.10 |
| 7 | 景德镇市 | 火电 | 景德镇发电厂 | 1# | 660MW | SCR | 70 | 2600 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 2014 |
| 8 | 景德镇市 | 火电 | 景德镇发电厂 | 2# | 660MW | SCR | 70 | 3100 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | 2014 |
| 9 | 景德镇市 | 水泥 | 江西锦溪水泥有限公司 | 1# | 2500吨熟料/日 | 低氮燃烧+SNCR | 70 | 1200 | 160 |  |  |  | 160 |  | 2014 |
| 10 | 景德镇市 | 水泥 | 江西锦溪水泥有限公司 | 2# | 4500吨熟料/日 | 低氮燃烧+SNCR | 70 | 1200 | 160 |  |  |  | 160 |  | 2014 |
| 11 | 分宜县 | 水泥制造 | 分宜海螺水泥有限责任公司 | 2# | 2500d/t | 低氮燃烧+SNCR烟气脱硝 | 50 | 835 | 550 |  |  |  | 550 |  | 2014.6 |
| 12 | 新余 | 火电 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 301号机组 | 220MW | SCR脱硝，液氨还原剂 | 70 | 2298 | 6160 |  |  |  | 6160 |  | 2015.5 |
| 13 | 新余 | 火电 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 302号机组 | 220MW | SCR脱硝，液氨还原剂 | 70 | 1743 | 6160 |  |  |  | 6160 |  | 2014.12 |
| 14 | 贵溪 | 火力 发电 | 贵溪发电有限责任公司 | 6号 机组 | 300MW | 烟气脱硝 | 70 | 1800 | 7200 |  |  |  |  |  | 2014.7 |
| 15 | 安福县 | 水泥制造 | 安福南方水泥公司、 | 水泥旋窑1# | 2000吨/日 | 脱硝方式尚处选型评估阶段 | 70 | 200 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 16 | 泰和县 | 水泥制造 | 泰和南方玉华水泥公司 | 水泥旋窑 | 2500D/T熟料 | 选择性非催化还原法（SNCR） | 60 | 61 | 400 |  |  |  | 400 |  | 2014 |
| 17 | 永丰县 | 水泥 | 永丰南方水泥有限公司 | 新型干法水泥线 | 4500吨/日 | 烟气脱硝 | 70 | 900 | 590 |  |  |  | 590 |  | 2014.2 |
| 18 | 丰城市 | 水泥行业 | 江西丰城南方水泥有限公司 |  | 2500吨/天 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 0 | 停产 |  |  |  |  |  | 2014.11 |
| 19 | 丰城市 | 水泥行业 | 江西丰城南方水泥有限公司 |  | 4500吨/天 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 1076.6 | 450 |  |  |  | 450 |  | 2014.6 |
| 20 | 高安市 | 水泥行业 | 高安红狮水泥有限公司（1#） |  | 5000吨/天 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 328 | 300 |  |  |  | 300 |  | 2014.10 |
| 21 | 高安市 | 水泥行业 | 高安红狮水泥有限公司（2#） |  | 5000吨/天 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 328 | 300 |  |  |  | 300 |  | 2014.10 |
| 22 | 上高县 | 水泥行业 | 江西上高南方水泥有限公司 |  | 4500吨/天 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 1773.8 | 500 |  |  |  | 500 |  | 2014.12 |
| 23 | 丰城市 | 电力行业 | 国电丰城发电有限公司 | 1 | 34 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 75 | 4880.8 | 9140 |  |  |  |  | 9140 | 2014 |
| 24 | 丰城市 | 电力行业 | 国电丰城发电有限公司 | 2 | 34 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 75 | 2324.4 | 9140 |  |  |  |  | 9140 | 2014.6 |
| 25 | 丰城市 | 电力行业 | 国电丰城发电有限公司 | 3 | 34 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 75 | 511.8 | 9140 |  |  |  |  | 9140 | 2014.11 |
| 26 | 丰城市 | 电力行业 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 5 | 70 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 90 | 12239 | 11500 |  |  |  | 11500 |  | 2014 |
| 27 | 丰城市 | 电力行业 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 6 | 70 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 90 | 11227 | 11500 |  |  |  | 11500 |  | 2014 |
| 28 | 丰城市 | 电力行业 | 丰城矿务局电业有限责任公司 | 3 | 0.6 | 新建烟气脱硝 | 85 | 98.96 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 29 | 樟树 | 日用陶瓷制品制造 | 樟树市三星陶瓷有限公司 |  |  | 煤改气 | 100 | 55.15 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 30 | 奉新 | 非金属矿物质制品 | 江西省琨轮砂轮有限公司 |  |  | 煤改气 | 100 | 6.93 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 31 | 奉新 | 有色金属 | 江西金利铝业有限公司 |  |  | 油改气 | 100 | 4.82 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 32 | 会昌 | 水泥 | 会昌红狮水泥有限公司 |  | 4500 | 低氮燃烧+新建烟气脱硝设施 | 70 | 1026.8 |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 33 | 信丰 | 水泥 | 江西省圣塔实业集团有限公司 |  | 4000 | 新建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 961.3 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 34 | 瑞金 | 水泥 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司2号生产线 |  | 5000 | 低氮燃烧改造+烟气脱硝工程 | 50 | 1445.7 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 35 | 赣县 | 火电 | 华能瑞金电厂 | 1 | 350 | 新建烟气脱硝 | 70 | 1542.6 |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 36 | 赣县 | 火电 | 华能瑞金电厂 | 2 | 350 | 新建烟气脱硝 | 70 | 2548.6 |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 37 | 于都 | 水泥制造 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 熟料生产线1# | 4800吨/日 | 新建脱硝设施。低氮燃烧改造，烟气脱硝 | 70 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 2014.6 |
| 38 | 于都县 | 水泥制造 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 熟料生产线2# | 2000吨/日 | 已建脱硝设施改造。低氮燃烧改造，烟气脱硝 | 70 | 267.3 | 200 |  |  |  | 200 |  | 2014.1 |
| 39 | 上饶市余干县 | 火力发电 | 国电黄金埠发电有限公司 | 1 | 60万千瓦 | 烟气脱硝设施 | 45 | 3535.9 | 6500 |  |  |  | 6500 |  | 2014.4 |
| 40 | 上饶市玉山县 | 建材 | 江西玉山万年青水泥有限公司（2#） | 熟料窑生产线（2#） | 2500吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 964 | 180 |  |  |  | 180 |  | 2014.11 |
| 41 | 上饶市玉山县 | 建材 | 江西玉山南方水泥有限公司（1# | 熟料窑生产线（1#线） | 2500吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 454.4 | 300 |  |  |  | 300 |  | 2014.11 |
| 42 | 上饶市玉山县 | 建材 | 江西虎山岩鹰水泥有限公司（2# | 熟料窑生产线（2#线） | 2500吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 1216 | 300 |  |  |  | 300 |  | 2014.11 |
| 43 | 上饶市玉山县 | 建材 | 江西三清水泥有限公司 | 熟料窑生产线（ | 2500吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 818.35 | 360 |  |  |  | 360 |  | 2014.11 |
| 44 | 上饶市弋阳县 | 建材 | 弋阳海螺水泥有限公司 | 熟料窑生产线（1#线） | 4500吨/日 | 窑低氮燃烧+SNCR烟气脱硝技术 | 70 | 1020.4 | 750 |  |  |  | 750 |  | 2014.11 |
| 45 | 上饶市弋阳县 | 建材 | 弋阳海螺水泥有限公司 | 熟料窑生产线（2#线） | 4500吨/日 | 窑低氮燃烧+SNCR烟气脱硝技术 | 70 | 1020.4 | 750 |  |  |  | 750 |  | 2014.11 |
| 46 | 上饶市万年县 | 建材 | 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂（3#窑） | 熟料窑生产线（3#线） | 2000吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 859.18 | 130 |  |  |  | 130 |  | 2014.11 |
| 47 | 上饶市万年县 | 建材 | 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂（4#窑） | 熟料窑生产线（4#线） | 2000吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 859.18 | 130 |  |  |  | 130 |  | 2014.11 |
| 48 | 上饶市万年县 | 建材 | 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂（5#窑） | 熟料窑生产线（5#线） | 2500吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 1172.9 | 140 |  |  |  | 140 |  | 2014.11 |
| 49 | 上饶市万年县 | 建材 | 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂（6#窑） | 熟料窑生产线（6#线） | 4500吨/日 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 1841.1 | 140 |  |  |  | 140 |  | 2014.11 |
| 50 | 黎川县 | 陶瓷 | 江西美佳陶瓷有限公司 |  | 年用煤6070吨 | 煤改气 |  | 69.3 |  |  |  |  |  |  | 2013.12 |
| 51 | 黎川县 | 陶瓷 | 黎川县家乐瓷业有限公司 |  | 年用煤4607吨 | 煤改气 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 2013.12 |
| 52 | 南城县 | 水泥 | 江西南城南方水泥有限公司 |  | 4800吨孰料/天 | SNCR脱销 | 65 | 1000 | 600 |  | 100 |  | 500 |  | 2014 |
| 53 | 萍乡市上栗县 | 水泥 | 中材萍乡水泥有限公司 | 水泥旋窑1#线 | 日产2500吨熟料 | 建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 900 | 600 |  |  |  | 600 |  | 2014 |
| 54 | 萍乡市上栗县 | 水泥 | 江西印山台水泥有限公司 | 水泥旋窑2#线 | 日产4800吨熟料 | 建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 1500 | 800 |  |  |  | 800 |  | 2014 |
| 55 | 萍乡市芦溪县 | 水泥 | 江西芦溪南方水泥有限公司 | 水泥旋窑1#线 | 日产2500吨熟料） | 建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 900 | 600 |  |  |  | 600 |  | 2014 |
| 56 | 萍乡市莲花 | 水泥 | 萍乡市昌盛水泥厂 | 水泥旋窑1#线 | 日产2500吨熟料 | 建低氮燃烧和烟气脱硝设施 | 70 | 900 | 600 |  |  |  | 600 |  | 2014 |

附表4

工业烟粉尘治理项目清单

| 序号 | 市（县) | 所属 行业 | 企业 名称 | 生产设施名称及编号 | 设备 规模 | 治理 措施 | 除尘 效率 （%） | 减排量 （吨/年） | 总投资 （万元） | 其 中 |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 （万元） | 银行 贷款 |  |
| 1 | 新余 | 火电 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 301号机组 | 220MW | 静电除尘增效（静电除尘+烟气双调质） | 99.9 | 140 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 2015.5 |
| 2 | 新余 | 火电 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 302号机组 | 220MW | 静电除尘增效（静电除尘+烟气双调质） | 99.9 | 140 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 2014.12 |
| 3 | 贵溪 | 火力 发电 | 贵溪发电有限责任公司 | 6号 机组 | 300MW | 电袋除尘改造（四电场除尘器改为一电场加三布袋复合除尘器） | 99.9 | 80 | 2000 |  |  |  |  |  | 2014.7 |
| 4 | 黎川县 | 陶瓷 | 江西美佳陶瓷有限公司 |  | 年用煤6070吨 | 煤改气 |  | 40.77 |  |  |  |  |  |  | 2013.12 |
| 5 | 黎川县 | 陶瓷 | 黎川县家乐瓷业有限公司 |  | 年用煤4607吨 | 煤改气 |  | 21.58 |  |  |  |  |  |  | 2013.12 |
| 6 | 资溪县 | 化工 | 资溪县永祥活性炭有限公司 | 工业炉窑1、2 | 年产800吨/年 | 水膜除尘和布袋除尘 | 95 | 900 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2014.6 |
| 7 | 资溪县 | 化工 | 资溪县化工原料厂 | 工业炉窑1、2 | 年产500吨/年 | 水膜除尘和布袋除尘 | 95 | 600 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2014.6 |
| 8 | 资溪县 | 竹地板 | 资溪县汉旺竹木有限公司 | 工业锅炉4蒸吨/h | 2000立方米车厢板 | 旋风除尘改造 | 90 | 300 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2015.4 |
| 9 | 资溪县 | 竹地板 | 资溪县大庄竹木制品有限公司 | 工业锅炉4蒸吨/h | 20000平方米 | 水箱除尘 | 93 | 290 | 5 |  |  |  | 5 |  | 2015.4 |
| 10 | 资溪县 | 机制炭 | 资溪县精炀机制炭厂 | 工业炉窑 | 2000吨 | 水膜除尘 | 95 | 300 | 6 |  |  |  | 6 |  | 2014.9 |
| 11 | 抚州市高新区 | 橡胶 | 江西骆驼橡胶有限公司 | 密炼机3台、开放式炼胶机7台、过滤机2台、DZL4-锅炉1台 | 13台 | 干式除工艺：工艺点尘源-吸风罩-调节阀-管道-脉冲袋式除尘器 -（回收）-风机-烟囱 | 99 | 297 | 279.59 |  | 50 |  | 229.59 |  | 2014.10 |
| 12 | 高新区 | 建材 | 江西抚州南方水泥有限公司 | 球磨机4.2*13M | 100万吨 | 袋式除尘器 | 99 | 80 | 231.88 |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 13 | 高新区 | 汽车 | 江西江铃集团轻型汽车有限公司 |  | 6T/H | 新建除尘设施（水膜除尘） | 96.3 | 150 | 5 |  |  |  | 5 |  | 2014.1 |

附表5

工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目清单

| 序号 | 市（县） | 所属 行业 | 企业 名称 | 生产 设施名称及编号 | 设备 规模 | 治理措施 | VOCs去除效率 | 减排量 （吨/年） | 总投资 | 其 中 |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 | 银行 贷款 |  |
| 1 | 彭泽县 | 化工 | 江西仁明医药化工有限公司 | 对甲基生产设备101 | 140吨/年 | 回收+焚烧消除 | 99% | 0.29 | 470万 |  |  |  | 470万 |  | 2014.6 |
|  |  |  |  | 苯硫酚生产生设备102 | 1080吨/年 |  | 99.5% | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 邻氨基生产设备103 | 240吨/年 |  | 99% | 39.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对羟基生产设备105 | 100吨/年 |  | 99% | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-甲氧基二苯胺生产设备106 | 100吨/年 |  | 99% | 17.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氨基二苯硫醚生产设备107 | 180吨/年 |  | 99% | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 彭泽县 | 化工 | 彭泽环球精细化工有限公司 | 2-乙基蒽醌（104） | 1800吨 | 五级冷凝加二级吸收 | 99% | 1.2 | 32万 |  |  |  | 32万 |  | 2014.4 |
| 3 | 彭泽县 | 化工 | 彭泽兴达化工有限公司 | 氯硝柳胺（108） | 50吨 | 一级冷凝加二级吸收加二级活性炭吸附 | 99% | 1.7 | 34万 |  |  |  | 34万 |  | 2014.5 |

附表6

加油站油气回收项目清单

| 序号 | 市（县） | 所属 行业 | 企业 名称 | 加油枪 数量（条） | 汽油 年吞吐量 （吨/年） | 柴油 年吞吐量 （吨/年） | 一阶段油气回收装置（有/无） | 二阶段油气回收装置（有/无） | 回收量（吨/年） | 总投资 （万元） | 其 中 |  |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 |  | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 （万元） | 银行 贷款 |  |
|  | 南昌市 | 石油石化行业 | 中石化南昌分公司凤凰加油站 | 10 | 1800 | 600 | 有 | 有 |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.6 |
|  | 南昌市 | 石油石化行业 | 中石化南昌分公司昌大加油站 | 5 | 1000 | 500 | 有 | 有 |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.6 |
|  | 景德镇 | 石油 | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇白鹭加油站 | 16 | 3600 | 1600 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石油 | 中国石油景德镇销售分公司新风加油站 | 16 | 3960 | 720 | 有 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石油 | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇浮梁景婺加油站 | 8 | 1440 | 1200 | 有 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石油 | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇乐平人民路加油站 | 16 | 2190 | 1400 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司北环加油站 | 12 | 8500 | 1200 | 无 | 无 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司里村加油站 | 10 | 6000 | 0 | 无 | 无 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司吕蒙加油站 | 4 | 1200 | 1300 | 无 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司玉源加油站 | 6 | 980 | 1000 | 无 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司东郊加油站 | 16 | 2256 | 2266 | 无 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司河西加油站 | 4 | 1570 | 0 | 无 | 无 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司金桥加油站 | 6 | 797 | 1120 | 无 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司浮梁县县城加油站 | 6 | 1800 | 700 | 无 | 无 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 2014.12 |
|  | 景德镇 | 石化 | 中石化股份有限公司景德镇石油分公司大道加油站 | 10 | 5017 | 1606 | 无 | 无 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 2014.12 |
|  | 青原区 | 批发和零售业 | 吉安市青原区新安加油站 | 2 | 3000 | 3000 | 有 | 有 | 1000 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 2014.8 |
|  | 安福县 | 加油站 | 安福县枫林加油站 | 4 | 180 | 300 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 2014.12 |
|  | 吉安县 | 油销售 | 吉安县塘东加油站 | 4 | 100 | 40 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 永新县 | 加油站 | 永新县自在亭加油站 | 4 | 50 | 60 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 2014.12 |
|  | 永丰县 | 燃料零售 | 永丰县瑶田加油站 | 1 | 60T | 300 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 燃料零售 | 永丰县陶唐加油站 | 1 | 40T |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6 |
|  | 永丰县 | 燃料零售 | 永丰县潭头加油站 | 1 | 30T | 30T |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 燃料零售 | 永丰县三坊加油站 | 1 | 20T | 40T |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 燃料零售 | 永丰县中村加油站 | 1 | 38T | 32T |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰县上固加油站 | 1 | 50 | 130 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰县严坊加油站 | 1 | 37 | 290 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰县七都加油站 | 1 | 100T | 60T |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰县棠阁加油站 | 1 | 60T |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰县潭城加油站 | 1 | 70T | 120T |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰县谢坊加油站 | 1 | 40T |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 坑田加油站 | 3 | 183T | 545T |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 丰树加油站 | 4 | 183T | 720T |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰服务区东加油站 | 16把8把汽油 | 192T | 40T |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰服务区西加油站 | 16把8把汽油 | 180T | 40T |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 永丰经营部中心加油站 | 3 | 600T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 县城加油站 | 4 | 1650T |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 罗铺加油站 | 2 | 625T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 东湖加油站 | 2 | 1050T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 沿陂加油站 | 2 | 455T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 鹿冈加油站 | 2 | 162T |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 桥南加油站 | 3 | 700T |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 古县加油站 | 2 | 475T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 藤田加油站 | 2 | 787T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 石马加油站 | 2 | 420T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 沙溪加油站 | 2 | 510T |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.10 |
|  | 永丰县 | 机动车燃料零售 | 龙冈加油站 | 2 | 187T |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.10 |
|  | 吉州区 | 机动车燃料零售5264 | 汽运通源分公司中心加油站 | 4 | 20 | 20 | 有 | 无 | - | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 2014.6 |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县双村加油站 |  | 20 | 30 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6. |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县林业加油站 |  | 20 | 30 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6. |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县枫江加油站 |  | 20 | 30 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6. |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县丁江永吉加油站 |  | 20 | 30 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6. |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县盘谷加油站 |  | 20 | 30 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6. |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县金星加油站 |  | 15 | 25 | 无 | 无 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 2014.10 |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县金泉加油站 |  | 15 | 25 | 无 | 无 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 2014.10 |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县乌江加油站 |  | 15 | 25 | 无 | 无 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 2014.10 |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县水南立新加油站。 |  | 15 | 25 | 无 | 无 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 2014.10 |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县尚贤农机加油站 |  | 10 | 20 | 无 | 无 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 2014.12 |
|  | 吉水县 | 机动车燃料零售 | 吉水县枫江西沙埠加油站 |  | 10 | 20 | 无 | 无 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 2014.12 |
|  | 井冈山市 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司井冈山龙市站 | 4 | 1404 | 2765 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.7 |
|  | 安福县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司安福洲湖站 | 2 | 547 | 1039 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.7 |
|  | 永丰县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司永丰中心站 | 4 | 1135 | 2171 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.7 |
|  | 井冈山市 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油井冈山草坪站 | 4 | 1974 | 1225 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.7 |
|  | 吉州区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司城北加油站 | 9 | 12203 | 3544 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.7 |
|  | 吉州区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司城南加油站 | 4 | 2443 | 3720 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.7 |
|  | 遂川县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司遂川县城站 | 6 | 2456 | 1881 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 遂川县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司遂川水南站 | 2 | 1890 | 1089 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 吉州区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司本部吉福站 | 1 | 1014 | 2215 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 吉州区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司本部长塘一站 | 3 | 1411 | 1226 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 新干县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司新干东方红站 | 4 | 1780 | 5876 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 青原区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司本部河东站 | 3 | 4966 | 4510 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 安福县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司安福第二站 | 2 | 1587 | 1981 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 万安县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司万安城北站 | 2 | 955 | 1068 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 峡江县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司峡江玉峡站 | 4 | 1497 | 2185 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 峡江县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司峡江洲上站 | 4 | 821 | 4584 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 井冈山市 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司井冈山新城区站 | 3 | 1911 | 1024 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 永丰县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司永丰县城站 | 3 | 2606 | 4123 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 吉安县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司吉安县庐陵站 | 4 | 1974 | 2907 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 吉水县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司吉水县城站 | 4 | 4140 | 5371 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 永新县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司永新第一站 | 5 | 4117 | 2865 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 泰和县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司泰和城区站 | 4 | 3156 | 3060 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.9 |
|  | 遂川县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司遂川加油中心 | 6 | 4058 | 11132 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 吉安县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司永新第三站 | 1 | 254 | 1233 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 吉安县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司吉安县县城站 | 5 | 3886 | 1603 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 吉水县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司吉水中心站 | 5 | 2684 | 8704 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 峡江县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司峡江水边站 | 5 | 729 | 3948 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 永丰县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司永丰桥南站 | 4 | 1307 | 2171 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 永丰县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司永丰东湖站 | 4 | 1105 | 3138 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 万安县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司万安县城站 | 5 | 3647 | 3623 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 安福县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司安福第一站 | 4 | 3290 | 4835 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 安福县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司安福江南站 | 4 | 2626 | 4571 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 新干县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司新干县城站 | 6 | 4927 | 5927 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 吉州区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司本部第二站 | 3 | 2361 | 无 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 吉州区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司本部工业园站 | 4 | 511 | 1759 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 吉州区 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司本部禾埠二站 | 1 | 437 | 1657 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 泰和县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司泰和县城二站 | 4 | 3615 | 3751 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 泰和县 | 石油石化行业 | 中国石化江西吉安石油分公司泰和城西站 | 4 | 1424 | 3751 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 2014.12 |
|  | 吉安市 | 石油石化行业 | 中国石油江西吉安石油分公司 | 124 | 10000 | 24000 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  | 2014.12 |
|  | 丰城市 |  | 中石油丰城围里加油站 |  | 90m³ | 60m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 高安 |  | 中石油江西宜春高安瑞环加油站 |  | 60m³ | 100m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 万载 |  | 中石油万载鸡笼山加油站 |  | 90m³ | 60m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 万载 |  | 中石油万载康联加油站 |  | 90m³ | 60m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 宜丰 |  | 中石油江西宜春宜丰新城加油站 |  | 60m³ | 80m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 袁州区 |  | 中石油江西宜春城西加油站 |  | 90m³ | 60m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 樟树市 |  | 中石油江西宜春樟树车站加油站 |  | 129m³ | 86m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 奉新 |  | 昌铜高速奉新服务区北加油站 |  | 100m³ | 150m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 奉新 |  | 昌铜高速奉新服务区南加油站 |  | 100m³ | 150m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 奉新 |  | 江西宜春奉新干洲加油站 |  | 40m³ | 60m³ | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
|  | 萍乡市 | 危化品经营 | 中国石油萍乡市五陂下加油站 | 5 | 350 | 600 | 无 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 3 |  | 2014.12 |
|  | 萍乡市 | 危化品经营 | 中国石油萍乡市安源加油站 | 6 | 1500 | 2000 | 无 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 萍乡市 | 危化品经营 | 中国石油萍乡市老关加油站 | 4 | 120 | 1000 | 无 | 无 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2014.12 |
|  | 东乡县 | 石油 | 中石化东乡第五加油站 | 6 | 1350 | 840 | 有 | 无 | 21 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.11 |
|  | 东乡县 | 石油 | 中石化东乡第六加油站 | 6 | 308 | 1154 | 有 | 无 | 14 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.6 |
|  | 东乡县 | 石油 | 中石化东乡第九加油站 | 11 | 6348 | 6436 | 有 | 无 | 120 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.11 |
|  | 南城县 | 石油 | 中石化南城第一加油站 | 5 | 4568 | 734 | 有 | 无 | 53 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.11 |
|  | 抚州市 | 石油 | 中石化临川第十六加油站 | 6 | 1392 | 2712 | 有 | 无 | 40 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.11 |
|  | 宜黄县 | 石油 | 中石化宜黄六里铺加油站 | 8 | 2800 | 6000 | 有 | 无 | 80 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.11 |
|  | 崇仁县 | 石油 | 中石化崇仁西郊路加油站 | 5 | 754 | 1342 | 有 | 无 | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2014.11 |
|  | 金溪县 | 石油 | 中石化金溪第三加油站 | 5 | 5166 | 11902 | 有 | 无 | 170 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2012.11 |
|  | 黎川县 | 石油 | 中石化黎川第一加油站 | 6 | 6230 | 8340 | 有 | 无 | 87 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2012.11 |
|  | 乐安县 | 石油 | 中石化乐安南门加油站 | 4 | 600 | 820 | 有 | 无 | 15 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 2012.12 |
|  | 资溪县 | 能源 | 中国石油资溪加油站 | 10 | 478.63 | 602.61 | 有 | 无 |  | 10 |  |  |  |  | √ |  | 2014.6 |
|  | 临川区 | 能源 | 中国石油抚临路加油站 | 12 | 3006.71 | 1855.50 | 无 | 无 |  | 20 |  |  |  |  | √ |  | 2014.6 |
|  | 宜黄县 | 能源 | 中国石油宜黄新城加油站 | 16 | 200.54 | 200.89 | 无 | 无 |  | 10 |  |  |  |  | √ |  | 2014.6 |
|  | 崇仁县 | 能源 | 中国石油崇仁光明路加油站 | 8 | 120.34 | 260.00 | 无 | 无 |  | 10 |  |  |  |  | √ |  | 2014.6 |
|  | 广昌县 | 能源 | 中国石油广昌挂线 加油站 | 8 | 100.30 | 200.5 | 有 | 无 |  | 10 |  |  |  |  | √ |  | 2014.6 |

附表7

储油库油气回收项目清单

| 序号 | 市（县） | 所属 行业 | 企业 名称 | 汽油年吞吐量 （吨/年） | 柴油 年吞吐量 （吨/年） | 油气回收 装置 （有/无） | 油气治理装置（有/无） | 发油台发油方式（上装/下装） | 油气回收监控装置（有/无） | 回收量 （吨/年） | 总 投 资 | 其 中 |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 | 银行 贷款 |  |
| 1 | 南昌市 |  | 中石化昌北油库 | 347047 |  | 有 | 有 |  | 无 |  | 700万 |  |  |  | 700万 |  | 2014.12 |
| 2 | 景德镇 | 石化 | 中国石油 | 100000 | 180000 | 有 | 有 | 上装 | 有 |  | 300万 |  |  |  | 300万 |  | 2014年 |
| 3 | 新余市河下镇 | 石油销售 | 中国石油新余油库 | 34000 | 100000 | 无 | 无 | 3上装2下装 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 4 | 赣州市 | 储油 | 全市2家 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 5 | 抚州市 | 石油 | 抚州白露山油库 | 42万吨/年 | 68万吨/年 | 无 | 有 | 下装 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 6 | 萍乡市 | 危化品经营 | 中石油萍乡公司 | 30000 | 50000 | 无 | 无 | 上装 | 无 |  | 150万 |  |  |  | 150万 |  | 2014年 |

附表8

油罐车油气回收项目清单

| 序号 | 市（县） | 所属行业 | 企业名称 | 容积 （立方米） | 注油方式 （上/下） | 防溢流探头 （有/无） | 回收量（吨/年） | 总 投 资 | 其 中 |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 | 银行 贷款 |  |
| 1 | 南昌 | 石油石化行业 | 中石油运输南昌分公司 |  | 下 | 有 |  | 3万/辆 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 赣州市 | 油气运输 | 全市所有油罐车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |

附表9

落后产能淘汰（过剩产能压缩）项目

| 序号 | 市（县） | 行业 | 企业 名称 | 淘汰或压缩 生产线（设备） 型号及数量 | 产能 | 减排量（吨/年） |  |  |  | 总投资 (万元) | 其中 |  |  |  |  | 淘汰时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 烟粉尘 （吨/年） | 二氧化硫（吨/年） | 氮氧 化物 （吨/年） | 挥发性 有机物 （吨/年） |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹（万元） | 银行 贷款 （万元） |  |
| 1 | 南昌进贤 | 铜冶炼 | 进贤县风神铜业有限公司 | 传统固定式反射炉50吨/日，鼓风炉1台 | 年产1.2万吨 |  | 60.35 |  |  | 820 |  |  |  |  |  | 2014.9 |
| 2 | 南昌县 | 印染 | 南昌市华远针织染整有限公司 | 落后印染生产线 | 2200万米 |  | 16.65 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 3 | 湖口县 | 化学制品制造业 | 九江中伟科技化工有限公司 | 淘汰B×1-400B型电焊机3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 4 | 德安县 |  | 江西驰耐得轮胎有限公司 | 淘汰6160A-9型发电机1台 | 136千瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.7 |
| 5 | 德安县 |  | 江西驰耐得轮胎有限公司 | 淘汰6/150型高压泵1台 | 150kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.10 |
| 6 | 景德镇市乐平市 | 水泥 | 江西乐矿水泥有限责任公司 | 2座工业窑炉 | 8万吨 | 180.96 | 340 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 7 | 新余市 | 印染 | 新余天翔纺织印染集团有限公司 | ①前处理生产线：LMA006-300气体烧毛机、LMA047-280平幅练漂机、LMA166-280直辊丝光机；②印染生产线:HYDRMQY50/2800平网印花机3台、RD-ZJ28001/12-12圆网印花机2台；③后整理生产线：LMA386-280皂洗机、ART08-5621/2-280蒸化机、LM734A-280、MA726-280热拉幅定型机；④染色生产线:SM3450-280卷染机、222.17KUSTERS均匀轧车等特阔幅床上用品专用装饰面料生产设备98台。 | 2000万米/年 | 70T | 80T | 15.6T | 0.2T | 8100 |  |  |  | 5000 | 3100 | 2014.12 |
| 8 | 鹰潭市 | 再生铜 | 江西康成铜业有限公司 | 70吨反射炉1台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 9 | 余江县 | 再生铜 | 江西亚菲达铜业有限公司 | 90吨反射炉1台、315千伏安电炉（SL08-S-QB型）2台 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.9 |
| 10 | 贵溪市 | 再生铜 | 江西亿能铜业科技有限公司 | 2平方米密闭鼓风炉1台，340千伏安电炉4台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.7 |
| 11 | 贵溪市 | 再生铜 | 贵溪有限公司宇星铜业 | 60吨反射炉1台、340KVA电炉2台 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 12 | 贵溪市 | 再生铜 | 红旗集团江西铜业有限公司 | 120吨反射炉1台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 13 | 贵溪市 | 再生铜 | 贵溪华晋铜业有限公司 | 80吨反射炉1台、 2平方米密闭鼓风炉1台、 750KVA电炉2台 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.7 |
| 14 | 贵溪市 | 再生铜 | 贵溪金砖铜业有限公司 | 1.5平方米密闭式鼓风炉2台 500KVA电炉2台 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 15 | 贵溪市 | 再生铜 | 贵溪市宏泰铜业有限公司 | 一台100吨反射炉 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.8 |
| 16 | 贵溪市 | 再生铜 | 江西金雕铜业科技有限公司 | 2平方米密闭鼓风炉2台 200千伏安电炉2台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.3 |
| 17 | 贵溪市 | 再生铜 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 日产90吨反射炉一台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.8 |
| 18 | 贵溪市 | 再生铜 | 贵溪市宏欣有色金属有限公司 | 2平方米密闭鼓风炉2台 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.9 |
| 19 | 贵溪市 | 再生铜 | 贵溪德源铜业有限公司 | 90吨（日产）反射炉一台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.10 |
| 20 | 永新县 | 水泥制造 | 永新县江丽水泥有限公司 | 水泥立窑1台 | 8.8万吨 | 1546.3 | 44.86 | 21.55 | / |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 21 | 吉安 | 水泥制造 | 江西庐陵水泥有限公司 | 1#、2#Φ3.2m×12m立窑2台 | 20万吨 | 169.2 | 70.4 | 48.6 | 0 | 100 |  |  |  | 100 |  | 2014.6 |
| 22 | 靖安 | 有色金属冶炼 | 江西省金发铜业有限公司 | 30吨反射炉一台210千伏安电炉7台,420千伏安电炉7台 | 1.8 |  | 0.02 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 23 | 樟树市 | 造纸 | 江西临江纸业有限公司 | 第1条废纸制浆生产线主要设备：10立方碎浆机1台 5立方高浓碎浆机1台 高浓除砂器1台 纤维分离机2台 1.5立方压力筛1台 双鼓筛3台 排渣机1台 450双盘磨6台 2平方振筛2台 中浓除砂器（二段）1套 低浓除砂器（三段）1套 浓缩装置3套 浆池推进器12台 各种浆泵18台 第2条废纸制浆生产线主要设备：15立方碎浆机1台 5立方卧式碎浆机1台 高浓除砂器1台 880纤维分离机2台 2.5平方压力筛2台 排渣机1台 | 2.5 |  | 68.7 |  |  | 5230 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 24 | 铜鼓县 | 造纸 | 江西坤兴纸业有限责任公司 | 造纸生产线５条，定量为200-400g/m2，幅宽1092mm、长网6缸（2米直径烘缸6个）纸机，设计车速120米/分，3万立方米精浆机3台，浆泵5台，135真空泵3台等设备。旧瓦椤纸箱废纸非脱墨制浆生产线，3万立方米碎浆3台、压力筛3台、离心筛5台、除渣器3台、纤维分离机3台、135真空泵3台、40平方米洗浆机3台、30平方米浓缩机3台、20平方漂洗机3台、浆泵5台；幅宽1092m | 5 |  | 110 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 25 | 万载 | 造纸 | 万载县青林包装材料有限公司 | 1092型纸机3条、3缸6网、锅炉两台、打浆机3、磨浆机3台、压力筛、纤维分离机、抄纸机3台、粉碎机3台 | 3 |  | 37.3 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 26 | 万载县 | 造纸 | 万载县大源纸厂 | 1092型纸机2条/单缸双网/红炮纸1092型纸机2条、单缸双网、红炮纸生产线2条、双网、锅炉2台、引纸机2台等 | 2 |  | 11.95 |  |  | 750 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 27 | 万载县 | 造纸 | 万载县白杨树造纸厂 | 1092型纸机2条、单缸双网、锅炉1台、抄纸机2台、粉碎机2台、分纸机2台、切纸机1台等 | 2 |  | 5.6 |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 28 | 万载县 | 造纸 | 万载县双宇纸业有限公司 | 1575型纸机1条、3缸3网，锅炉1台，抄纸及1台，粉碎机1台、分纸机1台、切纸机1台等 | 1 |  | 31.7 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 29 | 宜丰县 | 铅蓄 电池 | 江西神州电器科技有限公司 | 20万千伏安时铅蓄电池极板生产线2条：铸板机10台，30T铅粉机5台，QD18S合膏机6台，涂板线6台，固化室20间，化成槽40条，化成充电机12台，干燥窑15台，分板机20台等 | 40 |  | 0 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 30 | 宜丰县 | 铅蓄 电池 | 江西日超电器有限公司 | 15万千伏安时铅蓄电池极板生产线1条：铅粉机4台、铸板机8台、充放电机30套、和膏机4台、涂板机4台、分切片机14台、化成槽40条等。 | 15 |  | 40 |  |  | 3800 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 31 | 宜丰县 | 铅蓄 电池 | 江西汇能电器科技有限公司 | 20万千伏安时铅酸蓄电池极板生产线2条，主要设备铅粉机5台、铸板机32台、和膏机7台、涂板机7台、充放电机93台、化成槽93条、固化室35间、自动滚切机6台、熔铅炉2台、锅炉2台、供电设施1套、供水设备1套等 | 40 |  | 106 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 32 | 宜丰县 | 铅蓄 电池 | 江西精能电源科技有限公司 | 20万千伏安时铅蓄电池极板生产线2条。主要设备：铸板机16台、铅粉机9台、和膏机7台、涂板机台、充放电机90套、化成槽90槽、分切片机28台等。 | 40 |  | 110 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 33 | 宁都县 | 水泥行业 | 宁都县水泥有限公司 | 8万吨立窑 6万吨立窑 |  | 21.3 | 47.15 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 34 | 信丰 | 水泥行业 | 信丰县大阿水泥厂 | 8.8万吨/年立窑生产线 |  |  | 122.26 | 16.28 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 35 | 信丰 | 水泥行业 | 信丰县大桥水泥厂 | 8.8万吨/年立窑生产线 |  |  | 132.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 36 | 信丰 | 水泥行业 | 江西信丰水泥厂 | 8.8万吨/年立窑生产线 |  |  | 123.34 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 37 | 信丰 | 水泥行业 | 信丰县连丰水泥有限公司 | 8.8万吨/年立窑生产线 |  |  | 119.05 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 38 | 于都 | 水泥行业 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 1500t/d新型干法水泥生产线 |  |  | 82.41 | 910.63 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 39 | 南康市 | 有色冶炼 | 南康市有色金属有限公司 | 全厂关闭 |  |  | 314 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 40 | 上饶市上饶县 | 有色金属冶炼 | 上饶县喜丰有色金属有限公司 | 冶炼炉 | 粗铅1020吨；白银:120吨 |  | 224.6 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  | 2014.1 |
| 41 | 上饶市上饶县 |  | 上饶县魏华氟业有限公司 | 锅炉 | 氢氟酸（氟化氢）：4666吨 |  | 14.77 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 2014.3 |
| 42 | 上饶市万年县 | 建材 | 江西南方耐火材料厂 | 倒焰窑生产线 | 6000吨/年 |  | 41.09 | 30.03 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 43 | 乐安 |  | 江西建建材工业有限公司 | 淘汰年产20万吨水泥立窑一座 | 10 | 95.5 | 197 | 93.5 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2015 |
| 44 | 资溪县 | 竹制品加工 | 资溪县资福竹制厂 | 全部生产线包括锅炉等 |  | 4．28 | 20.4 | 4.28 | 0 | 300 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 45 | 资溪县 | 胶合板制造 | 资溪县兴帮竹艺有限公司 | 全部生产线包括锅炉等 |  | 6.9 | 48 | 2.94 | 0 | 400 |  |  |  |  |  | 2014 |
| 46 | 南城 | 造纸 | 南城县黄国财造纸厂 | 全厂、燃煤锅炉 | 2吨 | 12 | 15.36 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 47 | 南城 | 造纸 | 南城县徐家山坳手工纸 | 全厂、燃煤锅炉 | 2吨 | 18 | 23.04 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 48 | 南城 | 化工 | 江西南城红都化工有限公司 | 全厂、燃煤锅炉 | 8吨 | 56 | 75.8 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 49 | 南城 | 纺织 | 南城县金达色织有限公司 | 全厂、燃煤锅炉 | 2吨 | 30 | 38.25 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 50 | 宜黄县 | 金属废料和废屑加工处理 | 宜黄县观音山精密铸造厂 | 淘汰钢铁铸件 | 1000吨 | 85.1 | 72.2 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 51 | 萍乡市安源区 | 水泥 | 江西青峰水泥有限公司 | 关停机立窑生产线 |  |  | 90.44 | 36.94 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 52 | 萍乡市芦溪县 | 水泥 | 萍乡市珠山水泥制造有限责任公司 | 关停机立窑生产线 |  |  | 54.15 | 22.11 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |

附表10

重点行业清洁生产项目清单

| 序号 | 市（县） | 所属 行业 | 企业 名称 | 工作内容 |  | 减排量（吨/年） |  |  |  | 总 投 资 （万元） | 其 中 |  |  |  |  | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 清洁生产审核 | 清洁生产技术改造 | 烟粉尘 （吨/年） | 二氧化硫 （吨/年） | 氮氧化物（吨/年） | 挥发性 有机物 （吨/年） |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 | 银行 贷款 |  |
| 1 | 南昌 | 水泥制造 | 南昌南方水泥有限公司 | 以粉尘为审核重点 |  | 3.48 |  |  |  | 314.8 |  |  |  |  |  | 2014．8 |
| 2 | 武宁县 | 化学制造 | 江西千色新型无机材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 3 | 九江县 | 金属矿采选业 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 4 | 德安县 | 金属矿采选业 | 方圆（德安）矿业投资公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.6 |
| 5 | 景德镇 | 化工 | 景德镇市焦化化工集团有限责任公司 | 2013年-2014年开展清洁生产审核 | 干熄焦替代传统的湿法熄焦工艺。 | 2000吨/年 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 2014.12 |
| 6 | 贵溪市 |  | 海利贵溪化工农药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 青原区 | 有色金属冶炼 | 吉安市鑫旺金属有限公司 |  |  | 25 | 16.5 | 11.5 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2014.10 |
| 8 | 泰和县 | 电子元器件制造 | 江西合力泰科技有限公司 |  |  |  |  |  | 0.55 | 30500 |  |  |  | 30500 |  | 2014.5 |
| 9 | 永新县 | 化工 | 江西肯特化学有限公司 |  | 该项目已列入2014年清洁生产项目，目前改造方案还未开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 10 | 樟树市 | 化工 | 江西蓝恒达化工有限公司 |  | 2#锅炉掺氢改造方案 | 20.07 | 3.33 |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  | 已完成 |
| 11 | 宜丰县 | 化工 | 江西宜丰国泰化工有限责任公司 |  | 新建锅炉除尘废水沉淀池 | 21.5 | 32.44 |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  | 已完成 |
| 12 | 乐安县 | 食品 | 江西广雅食品有限公司 | 竹笋罐头生产 | 竹笋罐头生产所产生的锅炉烟气处理 | 24 | 16.5 | 1.5 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 13 | 崇仁县 | 炸药 | 江西抚州国泰特种化工有限责任公司 |  | 煤改生物质能（稻谷壳） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 14 | 崇仁县 | 有色金属 | 江西万泰铝业有限公司 |  | 压缩天然气（CNG）替代燃煤和重油燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014.9 |
| 15 | 抚州市高新区 | 纺织 | 抚州市 新维美染织有限公司 | 通过加强管理并对现有的工艺设备进行改造，以提高能源利用水平 | 新增封密式冷凝水回收装置，对所有能耗环节安装计量表，对锅炉等进行改造，提高热效率。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2014.12 |
| 16 | 抚州市高新区 | 建筑 | 江西抚州南方水泥有限公司 | 熟料及原材料入库--中转下料--生产主机--水泥入库下料--水泥包装 | 生产过程中会产生粉尘的地方都安装了袋式收尘器 | 80 |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  | 2014.12 |
| 17 | 抚州市高新区 | 医药 | 回音必集团抚州制药有限公司 | 公司原料药、小容量注射剂及片剂生产全过程进行清洁审核 |  | 2 | 10 | 0.5 | 0.1 | 50 |  |  |  | 50 |  | 2014.11 |

附表11

重污染企业环保搬迁改造项目清单

| 序号 | 市（县） | 重污染 企业名称 | 生产设备（生产线）名称 | 设备 规模 | 迁往 地点 | 环保改造 方案 | 总 投 资 （万元） | 其 中 |  |  |  |  | 搬迁 启动时间 | 搬迁 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 财政 资金 | 地市 财政 资金 | 业主 单位 自筹 | 银行 贷款 |  |  |
| 1 | 南昌市 | 江西武藏野有限公司 | 乳酸生产线 |  | 市外 （宜春） |  | 10000 |  |  |  |  |  | 2014.1 | 2014．12 |
| 2 | 浔阳区 | 九江维科印染有限公司 | 6000万米/年印染布生产线 | 18台 | 庐山区城东港区化纤工业基地 | 整体搬迁 | 10000 | - | - | - | - | - | 2013 | 2014.11 |
| 3 | 景德镇市 | 景德镇市开门子药用化工有限公司 | 年产1000吨吡拉西坦、3000吨甲醇钠项目生产线 | 8T蒸汽锅炉(75KW) | 景德镇市昌江区鲇鱼山上徐村高新区内 | 水膜除尘设施等 | 15168 |  |  |  | 14168 | 1000 | 2013.10 | 2015.5 |
| 4 | 新余市 | 新余前卫化工有限公司 | 顺丁烯二酸酐生产线与油漆涂料及树脂生产线。 | 6万吨/年顺酐，1万吨/年油漆，0.5万吨/年树脂 | 新材料产业园 | 厂区绿化，监测分析仪器，废水处理站 | 47872 |  |  |  | 27872 | 20000 | 2013.7 | 2015.3 |
| 5 | 新余市 | 新余天翔纺织印染集团有限公司 | 年生产2000万米特阔幅床上用品专用装饰面料全工艺大整理生产线 | 000万米/年生产全套设备98台 | 2万锭纺纱制线生产设备迁往渝水区水北镇、年生产2000万米特阔幅床上用品专用装饰面料生产线全部拆除报废。 |  | 8100 |  |  |  | 5000 | 3100 | 2013.11 | 2014.12 |
| 6 | 吉州区 | 江西新赣江药业有限公司 | 锅炉 | 15蒸吨 | 省内 | 谷壳-气化-锅炉-燃烧 | 1200 | - | - | - | 1200 | - | 2013.7 | 2014.12 |
| 7 | 上饶县 | 上饶县远翔实业有限公司 | 年处理10万吨有色金属固体废物技改项目 | 电铅2245吨精铋1670吨 | 市内 | 改进生产工艺，升级污染防治设施 | 63901 |  |  |  |  |  | 2013.12 | 2014.10 |
| 8 | 崇仁县 | 江西联兴纸业有限公司 | 封存蒸球 生产线 | 3200mm | 崇仁县工业园 | 按环评要求 |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2016 |
| 9 | 抚州市高新区 | 江西恒力电池科技有限公司 | 叠板组装线、电池组装生产线、加酸冷酸机等 | 满足生产设计要求 | 抚州市循环经济产业园 | 已编制报告,正在审批中 | 42000 |  |  |  | 39000 | 3000 | 2014.08 | 2015.12 |
| 10 | 东乡县 | 江西东乡高信化工有限公司 | 年生产两万吨三羟基甲丙烷生产线 | 2万吨 | 东乡县工业园内 | 新上环保设施 | 22000 |  |  |  | 16000 | 6000 | 2011.4 | 2014.1 |

附表12

能力建设项目（包括监测预警应急体系建设项目）清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 建设内容和主要功能 | 投资 （万元） | 其 中 |  |  | 完 成 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 国家 资金（万） | 省级资金（万元） | 地方资金(万元) |  |
| 1 | 建筑扬尘监测设备购置 | 南昌市环境监测站 | 用于建筑扬尘监测，主要监测PM10，PM2.5等指标 | 45.6 |  |  | 45.6 | 2014.7 |
| 2 | 空气质量新标准第二阶段监测实施方案 | 九江市环境监测站 | 1、全部更新全市8个空气自动监测子站的PM10、PM2.5 、SO2、NO2、O3和CO等六个因子的监测设备，同时，增加监测8个点位的气象参数 2、九江市空气数据实时发布系统 3、与国家总站和省厅信息中心实现数据实时发送 | 1190 | 594 |  | 601 | 2013、10 |
| 3 | 环境空气质量建设 | 景德镇市环境监测站 | 五个空气子站+2套备机+能见度 | 630（预算） | 378 |  | 252 | 2014.12 |
| 4 | 新余市能源与环境监测管理中心环境监测管理系统 | 新余市环保局 | 建设环境质量、重点污染源在线监测综合监测管理平台，实现对全市各类污染物排放和环境状况实施监测和管理 | 543 | 543 |  |  | 2014.12 |
| 5 | 空气自动站 | 鹰潭市环保局 | 监测环境空气质量（ PM2.5等） | 800 |  |  |  | 2014.12 |
| 6 | 吉安市环境空气自动监测站 | 吉安市环保局 | 新建4个环境空气监测站，可监测二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、PM10、PM2.5 | 550 |  | 250 | 300 | 2014.8 |
| 7 | 峡江县监测站标准化建设 | 峡江县环保局 | 大气自动监测系统及实验室标准化改造 | 200 |  | 150 | 50 | 2014.12 |
| 8 | 青原区环保监测执法业务用房 | 区环保局 | 6层框架，总建筑面积2614平米，用于环境监测和监察执法 | 605 | 150 |  | 455 | 2014.8 |
| 9 | 环境监测标准化建设 | 吉州区环境监测站 | 实验室改造 | 80 |  |  |  | 2013.8 |
| 10 | 万安县环境空气自动监测站 | 万安县环保局 | 新建空气监测站，可监测二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、PM10、PM2.5 | 62 | 42 |  | 20 | 2014.3 |
| 11 | 安福县环境监测站标准化建设 | 安福县环保局 | 新建环境监测实验室1200平方米 | 650 |  | 350 | 300 | 2014.12 |
| 12 | 吉水县环境空气自动监测站 | 吉水县环保局 | 新建空气监测站，可监测二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、PM10、PM2.5 | 65 | 43 |  | 22 | 2015.12 |
| 13 |  | 宜春市环境监测站 | 2014年6个空气自动站改造（中行、广电、石油公司、气象局、槟榔水业、备机），（PM10、SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、气象五参数、站房、质控设备：动态校准仪、零气发生器、标气、阀门等、数据传输与网络化质控平台软硬件，为开展空气质量新标准第三阶段建设工作 | 550（预算） | 60% |  | 40% | 2014.12 |
| 14 | 上饶市城区国家环境空气质量监测网 | 上饶市环保局 | 新建四个国家环境空气质量监测网自动站，监测项目：PM10、PM2.5、O3、CO、SO2、氮氧化物（NO/NOX） | 500 | 300 | 200 |  |  |
| 15 | 乐安县大气自动监测站 | 乐安县环境监测站 | 建设30平方米自动监测用房、配套的空气数据收集、运算，显示等相关设备，对一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、PM2.5、进行连续自动监测 | 80 | 80 |  |  | 2015.12 |
| 16 | 环境空气新标准自动监测能力建设 | 萍乡市环境监测站 | 对我市现有子站增加细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）3项监测指标，并对原有的可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）3项监测指标的仪器设备进行更新。实现2015年我市按新《环境空气质量标准》全面开展监测和发布空气质量状况的工作目标。 | 500 |  |  |  | 2014.12 |

附表13

机动车环境监管能力建设项目清单

| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 编制 人员数 | 聘用 人员数 | 监管 平台 | 信息 联网 | 投资 （万元） | 其 中 |  |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国家 资金 | 省级 资金 | 地方 资金 |  |
| 1 | 南昌市机动车排气污染防治监督管理中心 | 全额拨款实业单位 | 7 | 12 | 在建中 | 已完成市级联网 | 2400 （缺口1400） |  | 1000 |  | 2015年 |
| 2 | 景德镇市机动车排气污染防治监督管理中心 | 自收自支事业单位 | 10 | 2 | 在建中 | 已完成国家联网 |  |  |  |  |  |
| 3 | 吉安市气体污染防治监督管理中心 | 全额拨款事业 | 5 | 待聘 | 在建中 | 在建中 |  |  |  |  | 2014 |
| 4 | 宜春市机动车排气污染防治中心 | 全额拨款 | 2 | 1 | 已建成 | 已完成省级联网 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2013.10 |
| 5 | 赣州市机动车排气污染防治监督管理中心 | 全额拨款事业单位 | 6 | 0 | 在建中 | 已完成国家联网 |  |  |  |  | 2014.12 |
| 6 | 上饶市机动车排气污染防治监督管理中心 | 全额拨款事业单位 | 4 |  | 已建成 | 已完成国家联网 |  |  |  |  |  |

省政府办公厅，环保部污防司，各设区市环保局。

江西省环境保护厅办公室                 年   月  日    印发